Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 г.

	Наименование программы, подпрограммы
	Наименование основного мероприятия
	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб.
	Исполнено,
руб.
	Процент исполнения, %
	Оценка достижения плановых значений показателей                            (1-5 баллов)
	

Уровень эффективности

	Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п.ГерменчикУрванского муниципального района КБР на 2019-2013г.г.»
	Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
	2772726
	1351456
	48,74
	3
	Низкий

	
	Обеспечение безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
МО сельского поселения Герменчик на 2019 – 2023 годы
	431600
	431600
	100
	5
	Высокий



Процент исполнения Программы составляет  в средне 57,6% , отклонение достигнутых показателей от плановых значений составляет 42,4 %.
Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2023 год, как средне эффективные. Исходя из этого будут проводится работы по увеличению эффективности проводимых мероприятий.
Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации с.п.Кахун                                                                               Л.М. Кандохов

