Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 г.

| Наименование программы, подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Процент исполнения, % | Оценка достижения плановых значений показателей (1-5 баллов) | Уровень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры с.п.ГерменчикУрванского муниципального района КБР на 2019-2013г.г.» | Ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2772726 | 1351456 | 48,74 | 3 | Низкий |
|  | Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО сельского поселения Герменчик на 2019 – 2023 годы | 431600 | 431600 | 100 | 5 | Высокий |

Процент исполнения Программы составляет  в средне 57,6% , отклонение достигнутых показателей от плановых значений составляет 42,4 %.

Вывод: в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2023 год, как средне эффективные. Исходя из этого будут проводится работы по увеличению эффективности проводимых мероприятий.

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации с.п.Кахун                                                                               Л.М. Кандохов